金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目

竞价比选公告

各位竞价人：

经我司研究决定，拟于近期对金刀峡景区太阳能热水系统（酒店、仁义楼、索道上站男生宿舍共三个子系统）实施维修改造，达到各系统运行正常，满足热水供应需求。现对该维修改造项目采取竞价比选方式选择承包商，请具备太阳能光热产品的研发、销售及技术服务或空气源热泵系统设计、技术开发及技术服务经营范围，且具有相应技术、资金、管理能力的专业单位参与竞价比选。凡参与竞价比选的各竞价人须在仔细阅读本文件后，请自行前往本项目所在地进行现场查勘。同时需详细分析、阅读我司提供的本项目方案，结合本项目的特点及各竞价人的实力，慎重报价。

邀请人：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

2018年11月7日

金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目

竞价比选规则

（竞价人全称）    ：

一、根据公司生产经营的需要，结合金刀峡景区太阳能热水系统目前的实际运行状况，经我司研究决定，拟于近期对金刀峡景区太阳能热水系统（酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍共三个子系统）进行维修改造，达到各系统运行正常，满足热水供应需求。现对该维修改造项目采取竞价比选方式选择承包商。

二、贵单位在组织能力、履约能力、筹资能力等方面具有较强的综合实力。因此，现邀请贵单位按本竞价规则规定的内容，参加金刀峡景区太阳能热水系统维修改造项目竞价比选。

三、本次竞价比选为太阳能热水系统维修改造项目，竞价人首先对清单报价表中各项进行详细报价并汇总，最终以总价包干的方式上报我司。

四、维修改造工作内容：金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目内全部内容。

五、金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目竞价规则如下：

（一）参与该项目竞价的单位必须具备太阳能光热产品的研发、销售及技术服务或空气源热泵系统设计、技术开发及技术服务经营范围的相关营业执照，且具有相应技术、资金、管理能力。

（二）参与该项目竞价的单位具有较强的材料、人员等组织能力，并且在近 3 年内所承包的项目未出现质量、安全事故。

（三）该项目预计2018年12月1日开工，2018年1月14日竣工，工期45日历天（含节假日）。

（四）该项目采购的配件、材料及安装工艺必须按照国家有关部门颁发的标准和技术规范执行。

（五）我司对各竞价人自行前往本项目所在地进行现场查勘及对我司提供的本项目方案的分析判断不负任何责任，并且竞价人不得以任何理由在项目实施过程中提出对合同价款进行调整。

（六）报价内容及报价方式

1.报价内容

1）竞价人首先对清单报价表中各项进行详细报价并汇总，最终以总价包干的方式上报我司。该报价包括但不限于竞价人为实施和完成本项目所需的人工费、材料费（含采购、运输、保管等费用）、设备费、安装调试费、管理费、保修期维护费、异地施工增加费、风险费、水电费、合理利润、安全文明施工费、税金等一切费用。

2）竞价人必须仔细阅读本竞价文件附件二《金刀峡景区太阳能热水系统维修改造合同》中约定的全部条款，并作为报价依据。

2.本项目采用总价包干法承包方式。

3.甲供材料或其他：不锈钢保温水箱混凝土基座由承包方提供设计图纸，发包方负责完成。

（七）竞价人需向我司提供竞价书，包括竞价人营业执照、法人授权书、清单报价表（纸质版及电子版）等（具体格式附后）。

（八）以报价最低的为第一中标候选人，第二低的为第二中标候选人，依此类推。竞价评审小组需在各种记录资料上签字确认。

六、各项单价及总价的最高限价详见我司提供的最高限价表（附件五），该表将随竞价比选文件同时发出。

七、确定专业分包单位的原则

（一）竞价人的报价超过我司公布的综合单价及总价最高限价，则其报价作废，我司不予接受，各竞价人不得修改报价清单的内容，否则其报价作废。

（二）各竞价人务必按附后的竞价书格式填报，否则为废标。

（三）若所有竞价人报价完全相同，我司有权宣布本次竞价无效，并重新组织竞价，且拒绝参与本次竞价的竞价人再次竞价。

（四）由我司竞价评审小组对所有竞价书进行评审，其中符合竞价文件要求且报价总价最低的竞价人为第一中标候选人（如出现最低报价相同的情况，以现场抽签确定），其次为第二中标候选人。若出现第一中标候选人不与我司签订合同则选择第二中标候选人，依次类推。

（五）竞价人不得恶意低价中标（恶意低价中标定义：所有竞价人的报价，大于等于五家时去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，剩余竞价人报价之和除以剩余竞价人数得到一个评判基准价（如果小于五家则不去掉最高报价和最低报价），当中标价等于或低于评判基准价20%时，该报价即视为恶意低价中标）。如发生类似情况我司有权要求竞价人缴纳中标金额的50%作为项目顺利实施的保证金，在项目验收合格后无息退还给竞价人，如竞价人拒不接受，我司将选择其他备选竞价人为中标单位，并且不再邀请恶意低价中标竞价人参与我司其他项目的竞价。

九、请各竞价人于2018年11月13日10：00前将竞价书递交至重庆市江北区建新北路38号世纪英皇南塔8楼8803会议室，过时我司将不予接受，同时我司将当众宣布各竞价人的报价。

十、若竞价人在本工程竞价过程有任何疑问，请于2018年

11月11日前以电子邮件形式递交至545681752@qq.com邮箱，以便于我司及时回复。

十一、竞价人郑重承诺：竞价人自收到本竞价比选文件后即视为己认真阅读并理解本竞价规则中的全部条款的法律含义及方案，在平等、自愿的基础上进行报价。

十二、竞价评审：重庆交旅建设工程有限公司组成的竞价评审小组根据本竞价规则要求对各竞价人竞价书进行评审。

十三、联系我司的有关信息如下：

地址：重庆市北碚区解放路38号2-1

电话：023-68862729

联系人：王立新

附件一：金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目竞价比选评审办法

附件二：《金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造合同》

附件三：金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目竞价书（按格式填报）

附件四：金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目方案

附件五：金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目清单报价表及最高限价表

重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

2018年11月7日

附件一

金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目

竞价比选评审办法

| 编号 | 竞价项目 | 评审事项及标准 | 是否满足要求(是打√或否打×) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞价人组织机构 | 1.各竞价人须附拟任项目人员包括：项目负责人 2.营业执照复印件加盖鲜章。 |  |
| 2 | 竞价人对竞价规则的响应及承诺 |  |  |
| 2.1 | 质量 | 竞价书中质量承诺：满足方案及相关规范要求 |  |
| 2.2 | 工期 | 45日历天 |  |
| 3 | 竞价保证金 | / 万元 |  |
| 4 | 履约保证金 | / 万元 |  |
| 5 | 装订、密封要求 | 竞价书要求用牛皮袋密封并在袋口盖单位鲜章，竞价书所包含的内容要按顺序全部装订成册。 |  |

一、项目管理机构及响应性要求

二、评审办法

|  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应性评审标准 | 竞价内容 | 符合竞价文件规定 |
|  |  | 工期 | 符合竞价文件规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合竞价文件规定 |
|  |  | 竞价格式 | 符合竞价文件规定 |
|  |  | 竞价保证金 | / |
|  |  | 履约保证金 | / |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合竞价文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2 |  | 中标单位确定 | 报价总价最低价者中标 |
| 备注：如竞价人恶意低价中标，我司有权要求竞价人缴纳中标金额的50%作为项目顺利实施的保证金，在项目验收合格后无息退还给竞价人，如竞价人拒不接受，我司将选择其他备选竞价人为中标单位。 |  |  |  |

附件二

金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造合同

甲方：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则，就金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造事宜协商达成一致，签订本合同。

第一条   项目概况

1.项目名称：金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目

2.项目内容：详见建设方案预算清单

3.承包范围：

（1）太阳能热水系统设备、配件的供货、安装、维修、改造、调试。太阳能热水系统各设备、设施运行正常、可靠。

（2）项目的售后服务。

（3）专业技术培训：乙方负责免费对甲方相关人员进行系统的操作及维护等知识和技能2个工作日。

第二条   价款及付款方式

1.总价包干：人民币（大写）            （¥      元，不因任何因素作调整），乙方须提供税率为  %的增值税专用发票给甲方。

2.项目款支付方式：

（1）项目安装调试完成经甲方验收合格后三个工作日内，且乙方提供符合甲方财务要求的税率为  %的全额增值税专用发票给甲方，甲方支付合同总额的97%给乙方。金额为：人民币（大写）         （小写：¥       元）。

（2）第二期：剩余3%作为质量保证金，竣工验收合格后12个月质保期到期，乙方履行完质保义务且经甲方确认后，五个工作日内退还给乙方。如乙方未及时履行质保义务，甲方有权扣除相应的保修责任款后将剩余的质量保证金支付给乙方。

第三条   安装调试周期

1.配件准备及进场周期：严格按照甲方的通知，准时进场。

2.安装调试周期：乙方配件及人员进场开始计算，共计45天。

3.在项目安装调试中，若遇到以下原因，安装调试周期相应顺延，且乙方不承担责任：

（1）不可抗力（如雨、雪、4级以上大风、雷电天气、地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争）。

（2）安装量变更或安装计划和设计变更而不能继续安装的。

（3）因安装现场其他因素影响，造成乙方不能正常施工的。

（4）合同中约定可顺延工期的或其它非因乙方原因致使施工方无法进行的。

第四条   甲方职责

1.按照乙方提供的设计图及时完成水箱基座制作。

2.按合同约定付款。

3.提供乙方项目安装调试期间必要的配合和方便（免费提供施工期间必要的水、电保证及乙方维修人员的住宿，并配合有偿解决乙方维修人员的伙食）。

4.及时组织项目验收。

5.为履行本合同，甲方指定现场代表      （联系方式：      ，电子邮箱：      ，地址：        ）负责与乙方全面对接有关本合同履行的一切事宜，并代表甲方对现场进行管理，接收有关本合同的所有文件、资料等。

第五条   乙方职责

1.按照甲方要求负责保质保量按期完成所有合同约定内容。

2.选派技术熟练的技术人员承担项目安装调试任务。

3.乙方确保按本合同约定的材料、设备清单完成供货、安装及调试项目并达到使用要求。

4.乙方须向甲方提供进场安装人员名单并加盖公章，执行安全生产相关法律、法规及标准，自行承担安装过程中安全事故的责任及损失。

5.为履行本合同，乙方指定联系人      （联系方式：      ，电子邮箱：      ，地址：        ）负责与甲方全面对接有关本合同履行的一切事宜，并代表乙方接收有关本合同的所有文件、资料等。

第六条   项目检查与返工

1.甲方有权随时检查乙方承包范围的项目质量，如发现不符合本合同中约定要求的，乙方负责返工，并承担返工费用。若乙方拒绝返工或者未在甲方规定期限内返工完毕的，则甲方有权另行委托第三方进行返工，由此产生的一切费用由乙方承担。

2.由非乙方原因造成的项目质量问题或方案变更，乙方有义务配合返工或变更，费用双方协商解决。如影响工期，则工期相应顺延。

第七条   项目验收

1.项目安装调试完毕，由乙方进行完工自检，并在自检合格后3个工作日内，准备好材料、配件资料、调试过程资料及系统使用说明书等项目验收资料。

2.甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方给予配合。甲方在收到乙方要求验收的资料后十天仍不组织验收，则视为甲方已经认可该项目验收合格。

第八条   售后服务

1.维护界面：

乙方负责承担的维护范围：乙方负责供货、安装、调试的所有系统设施设备（以屋面冷热水进（出）水主管道接驳口为界）。

2.质量承诺：

本项目免费保修期自项目竣工验收合格交付甲方之日系统中新设备质保期1年，旧设备质保期3个月，但人为或不可抗力原因除外。超过免费保修期后乙方提供有偿维护服务，价格双方另行协商。

3.如故障非乙方维护界面造成，甲方需支付乙方相应的成本费用。

第九条   项目变更

1.因甲方要求，在合同实施过程中发生的材料、设备变更，必须由甲方现场认质认价，最终以甲方审核后的单价为准。

2.因乙方要求提出的变更，应报请甲方书面批准，经甲方现场认质认价后，结算时对造价做出相应调整。

第十条   违约责任

1.甲方的违约责任：

如甲方未按合同规定的付款时间准时支付合同款项时，每延迟1日向乙方支付合同实际总金额的3‰的违约金，最高不超过合同实际金额的5%，达到5%时乙方有权解除合同。

2.乙方的违约责任：

如乙方未按合同规定的工期按时完成全部施工，每延迟1日向甲方支付合同实际总金额的3‰的违约金，最高不超过合同实际金额的5%，达到5%时，除违约金外，甲方还有权解除合同。若因乙方原因导致项目延误时间超过合同工期的2倍以上，乙方还须向甲方承担合同实际金额5%的违约金。

3.若甲方对项目验收不合格的，乙方应当在收到甲方的整改通知后伍日内整改完毕。超过该时间未整改完毕或者再次验收不合格的，甲方有权解除合同，要求乙方承担本合同实际金额5%的违约金。

4.项目的保修维护期内，乙方接到甲方的保修通知后，一般故障乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人到现场保修。发生重大故障严重影响到甲方经营使用需抢修的，乙方在接到甲方保修通知后，应当立即响应，并在6小时内到达现场组织抢修。

超过该时间未维修完毕或者维修后仍无法正常使用的，甲方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的一切费用由乙方承担，甲方可直接从质保金中扣除。

第十一条   安全责任

乙方保证，在进行设备材料供货、运输、设备安装调试等合同履约阶段的一切安全责任均由乙方负责并承担所有相关费用。

第十二条   补充条款

1.乙方发生下列情况的任何一种，甲方有权要求乙方退出。

（1）工期严重滞后，甲方发函催告三次以上且不积极采取措施的。

（2）发生重大安全事故，造成恶劣社会影响。

2.乙方在安装调试过程中必须严格执行甲方相关管理规定。

3.甲方免费提供保证维修之用的水、电和乙方维修人员的住宿。

4.不锈钢保温水箱基础由乙方提供图纸，甲方负责完成。

5.软水处理系统调试运行正常，软水处理效果经双方确认后移交甲方，乙方对甲方指定人员进行日常维护培训，由甲方安排专人定期添加软水介质。

第十三条   送达

本协议所列地址、联系人、电话等联系信息为双方对于与本协议相关文件之送达事项的约定。若有变更，变更方需提前3个工作日书面通知对方。任意一方未提供送达地址的，视为以其工商登记的住所地或者其他依法登记、备案中的住所地为送达地址。按照本合同所列地址以电子邮件、手机短信方式进行送达的，一经发出，即视为已有效送达。以邮寄方式送达的，若提供的地址、联系人、电话等联系信息不准确或者相关联系信息变更未及时告知对方，导致为履行本合同之相关文件未被受送达人实际接收的，除非能够证明自己在相关文件送达的过程中没有过错，否则以邮件回执上注明的退回之日视为送达之日。若受送达人本人或者受送达人指定的联系人拒绝签收，导致相关文件未能被受送达人实际接收的，除受送达人能够证明自己在相关文件送达的过程中没有过错的情形外，邮件回执上注明的退回之日视为送达之日。任何一方按照本协议所列地址、联系人、电话等联系信息邮寄相关文件的，即使受送达人本人和指定联系人以外的其他人签收或拒收，亦视为已有效送达。双方因本协议发生纠纷提起仲裁或诉讼的，本协议关于送达的全部约定同样适用于仲裁委员会相关仲裁材料和法院相关诉讼材料的送达。

第十四条   合同生效及终止

1.本合同经双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效。

2.本合同在双方完成约定的工作内容并结清尾款后终止，但不影响售后服务约定。

3.本合同共柒页，一式肆份，甲方执叁份。乙方执壹份，具有同等法律效力。

第十五条   双方约定其它事项

1.本合同未尽事宜，双方可议定补充协议。经双方协商一致签订的补充协议与本合同具同等法律效益。

2.纠纷处理：甲乙双方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲方：（公章）             乙方：（公章）

重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

法定代表人或委托代理人      法定代表人或委托代理人

（签名）：                  （签名）：

部门负责人：                部门负责人：

经  办  人：                经  办  人：

电      话：                电      话：

开  户  行：                开  户  行：

账      号：                账      号：

签订时间：   年  月 日      签订时间：   年  月 日

甲方开票信息：

名称：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

纳税人识别号：9150010920323021X8

地址、电话：重庆市北碚区金刀峡镇小塘村1号  023-60303909

开户行及账号：建行北碚支行  50001093600050012949

附件（1）

廉政合同

# 甲  方：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司（以下简称甲方）

# 乙  方：                              （以下简称乙方）

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

2.严格执行金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

7.甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

8.乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

二.违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进人其主管的交通工程建设市场的处罚。

3.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至双方完成约定的工作内容并结清尾款后止。

四、本合同作为金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

五、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

# （本页无正文）

# 甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

# 法定代表人或                法定代表人或

# 委托代理人：       （签名)   委托代理人：      （签名)

# 部门负责人：       （签名)

# 经办人：            （签名)  经办人：          （签名)

# 日期：    年  月  日          日期：    年  月  日

附件（2）

工程质量保修书

甲方：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司（以下简称甲方）

乙方：                              （以下简称乙方）

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目范围内全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；

3.装修工程为 / 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5.供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内得给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7.其他项目保修期限约定如下：本工程中新安装更换设备质保期1年，旧设备质保期3个月。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期：本工程中新安装更换设备缺陷责任期为1年，旧设备缺陷责任期为3个月，自工程竣工且经甲方验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，一般故障乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人到现场保修。

2.发生紧急事故或重大故障严重影响到甲方经营使用需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即响应，并在6小时内到达事故现场组织抢修。

乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用从乙方质保金里扣除。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

# 甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

# 法定代表人或                法定代表人或

# 委托代理人：       （签名)   委托代理人：      （签名)

# 部门负责人：       （签名)

# 经办人：            （签名)  经办人：          （签名)

# 日期：    年  月  日        日期：    年  月  日

# 附件（3）

# 建筑工程安全承包合同

# 甲  方：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司（以下简称甲方）

# 乙  方：                              （以下简称乙方）

为在金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目施工合同的实施过程中创建安全、高效的施工环境，进一步加强工程项目安全的管理工作，防止在工程施工过程中发生各类安全事故，确保人员的生命和财产安全，创建优质工程，明确双方责任，经甲乙双方协商一致，特签订此安全生产合同。

# 一、承包方式及内容

(一)工程名称：金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目

(二)工程地址：金刀峡景区

(三)承包范围：

1.软化水系统、太阳能热水系统设备、配件的供货、安装、维修、改造、调试。使太阳能热水系统各设备、设施正常运行。

2.项目的售后服务。

3.专业技术培训：乙方负责免费对甲方相关人员进行系统的操作及维护等知识和技能2个工作日。

（四）承包方式：总价包干合同，所有施工用料及机械设备均由乙方提供。

# 二、安全、环境目标

杜绝死亡、重伤、火灾、交通、坍塌、卫生、环境、机械等重大职业健康安全事故；杜绝重大环境污染事故，杜绝集体中毒事件；轻伤率控制在1.5‰以下；确保每月施工安全及文明施工检查达合格标准，按JGJ59-2011考核工地合格率100％；安全、环境管理体系达到甲方公司标准。

# 三、甲方职责

## (一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程安全合同中的有关安全要求。

## (二)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

## (三)甲方派驻现场代表负责提供施工现场地下隐蔽工程资料，如水、电、暖、煤气管道、通讯电缆、地下管线等。

## (四)甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性规定的要求，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不合格的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

## (五)甲方应定期召开安全生产工作会议，及时传达和部署有关安全生产的精神及有关事宜。

## (六)甲方组织施工进场安全总交底，由乙方人员签字确认。

## (七)定期及不定期组织对乙方现场安全、内业资料及人员持证上岗情况的检查，组织每月安全评价，督促乙方及时处理各种不合规情况。

## (八)针对乙方在被检查中发现的违章违纪行为、安全隐患及月安全评价情况，甲方将视情节根据甲方制定的《安全生产奖惩制度》给以相应的经济处罚、停工整顿、勒令退场等。

## (九)如乙方安全资料不齐全，隐患意见未回复、隐患未整改的暂停计量支付。

## (十)甲方指派      同志（联系方式：       )为专职安全员，履行甲方职责。

# 四、乙方职责

## (一)严格遵守国家有关安全生产的各项法律法规及甲方制定的《安全生产奖惩制度》等安全管理办法，服从甲方管理。

## (二)乙方应达到《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，建立项目安全组织机构。

## (三)乙方对本工程项目的安全生产工作全面负责，甲方负责监督；施工期间，乙方指派       同志（联系方式：      )为专职安全员，负责本工程项目的有关安全管理工作。

## (四)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全管理体系和各类安全规章制度及台帐。

## (五)建立健全安全生产责任制。逐级逐员签订安全生产工作目标责任书，明确责任人及如何追究责任，实行一岗双责制，把安全责任分解落实到各个环节、岗位和职工，形成全员、全方位、全过程的责任体系。

## (六)乙方应按照住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》配备专职安全员，专职安全员负责监督检查施工现场的安全生产，发现安全隐患，应当及时向项目负责人、安全生产管理机构报告及甲方报告，对违章指挥、违章操作的作业人员应当立即制止。

## (七)乙方应当服从相关行政主管部门、业主、监理方及甲方的安全生产管理，严格按安全标准组织施工，接受安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，及时消除安全隐患。本工程内因乙方自身原因造成的安全、卫生等一切事故由乙方自行承担。

## (八)落实甲方安全技术交底及安全措施要求，并针对分项工程和作业环境实际，对有关安全施工的要求向作业班组、作业人员做出详细交底，并由双方签字确认。

## (九)指导、督促作业人员严格按照安全技术要求及操作规程作业，严禁安排操作人员酒后、带病作业及连续加班。

## (十)负责为本单位从业人员提供必要的劳动防护用品，督促施工及操作人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

## (十一)为施工现场的机具、设备、作业人员办理保险，支付保险费用。

## (十二)乙方应当建立健全安全教育培训制度，教育后完善签字(必须本人签)手续，制定安全生产规章制度和操作规程，对作业人员进行经常性的安全教育，法制教育和操作规程的学习，提高安全意识，增强自我防范能力，自觉遵章守纪，不违章指挥，不违章操作。施工过程中乙方所有作业人员必须正确使用“三宝”(安全帽、安全带、安全网)。乙方专职安全员组织对工程进行定期和不定期的专项安全检查，并做好安全检查记录，把检查结果以书面形式报告甲方。

## (十三)做好所使用的食堂、宿舍的安全管理，食堂、宿舍必须符合安全要求。

## (十四)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

## (十五)高空作业、焊接作业等危险作业必须按规定佩戴防护用品，不按规定佩戴防护用品的人员不得上岗作业。

## (十六)特种作业人员，应经专业的安全技术培训和考核，考核合格后持有效证件上岗，并按规定定期审证。特殊工种的持证率必须达到100%。若乙方作业人员无证上岗，由此造成的一切事故，均由乙方自行全部承担。

## (十七)乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具，其中设备及配件，应当具有“三证”，即生产许可证、产品合格证和安全鉴定证，以上产品必须经相关单位验收合格后经甲方、业主及监理同意后方能使用。

## (十八)施工用电管理、布设等必须符合相关安全规定。

## (十九)乙方应严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关部门对施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度。按甲方的统一规划搭设临时设施，配备满足要求的消防设施，分类整齐堆放材料、机具、挂牌标识。按标准化工地的要求设置标牌，搞好现场文明施工，做到工完场清，保持现场整洁。做好自身责任区的治安保卫工作。

## (二十)乙方必须按甲方要求在施工现场张贴甲方的宣传片，必须在本工程施工现场出入口、临时用电设施、脚手架、高处作业、高边坡、基坑边沿、深基坑等有危险部位，设置明显的安全警示标志，且设置好相应的防护措施。安全警示标志必须符合国家、地方及甲方相关标准。

## (二十一)乙方对进入施工现场的人员必须事先登记注册，报甲方备案。

## (二十二)若发生安全、环境、卫生事故，乙方应按《安全生产事故报告和处理条例》及时、如实按程序上报及处理，不得瞒报、迟报、谎报。

## (二十三)乙方应当参与甲方制定安全事故应急救援预案，并参与现场演练，要求每个人员都熟悉应急救援预案。如果发生事故时，在甲方启动应急救援预案后，积极主动配合甲方进行应急救援，使事故的影响减到最小。

## (二十四)乙方应于项目竣工后一周内将所有安全台帐、资料移交甲方。

## (二十五)建筑工程劳务安全承包合同与分包合同具有同等法律效力，乙方应按附件内容认真执行。

# 五、违约责任

由乙方原因造成的安全事故、安全违规行为所引发的法律责任由乙方自行负责，经济损失按《金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目合同》相应条款执行，并服从甲方制定的《安全生产奖惩制度》。

# 六、争议解决方式

甲乙双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成报请双方上级主管部门调解。调解不成，甲乙双方任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

# 七、本合同的法律效力

# 本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，作为《金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目合同》的附件，全部工程竣工验收合格后失效。

# 甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

# 法定代表人或                  法定代表人或

# 委托代理人：      （签名)     委托代理人：    （签名)

# 部门负责人：      （签名)

# 经办人：         （签名)       经办人：        （签名)

# 日期：    年  月  日           日  期：    年  月  日

附件三

金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目

竞

价

书

竞价人名称：                         （盖单位鲜章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

联系电话：

（一）竞  价  书

致：

经考察现场并根据贵单位提供的竞价规则，我方的总价报价为（大写）         元，小写：        元。同时愿按此报价以总价包干的形式完成竞价文件规定的内容，并承担项目完成后的质保义务。

1.一旦我方竞价中标，我方保证在    日历天（含节假日）完成本项目的所有供货、安装及调试任务，并确保按合同规定的开竣工日期交付全部工程。

2.一旦我方竞价中标，我方承诺确保质量达到合格。

3.我方承诺按贵司竞价文件中规定的要求履行本项目的应尽义务。

4.我方同意我方竞价书始终一直对我方有约束力。

5.在签署合同书之前，你方的中标通知书和本竞价书构成约束我们双方的契约。

竞价单位（盖章）：

法定代表人或法人委托人（签字、盖章）：

日期：    年   月   日

（二）授权委托书

本人      ，系                   （竞价单位名称）的法定代表人，现委托       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目竞价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

竞价 人：                         （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

日期     	年    月  日

| 贴法定代表人身份证 （第二代）复印件处（正面） | 贴法定代表人身份证 （第二代）复印件处（反面） |
| --- | --- |

| 贴委托代理人身份证 （第二代）复印件处（正面） | 贴委托代理人身份证 （第二代）复印件处（反面） |
| --- | --- |

（三）资格审查资料

各竞价人的营业执照、资质证书复印件加盖鲜章。

附件四

金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目方案

一、金刀峡景区太阳能热水系统主要设备清单

（一）金刀峡酒店太阳能热水系统

1.太阳能循环管道约100米

2.24P空气源热泵1台

3.20P空气源热泵2台

4.储热保温水箱2个（32	T+10T）

5.循环泵4台

6.变频泵3台，变频控制系统一套

7.Φ58Ｘ1800全玻璃太阳能真空集热管700支。

8.配套阀门、过滤器。

（二）仁义楼太阳能热水系统

1.太阳能循环管道150米

2.10P空气源热泵2台

3.循环水泵3台

4.加压泵1台

5.增压水泵1台

6.储热保温水箱1个(10T)

7.Φ58Ｘ1800全玻璃太阳能真空集热管1000支

8.配套阀门、过滤器

（三）男生宿舍太阳能热水系统

1.太阳能循环管道100米

2.5P空气能热水器1台

3.循环泵2台

4.加压泵1台

5.储热保温水箱1个(1.5T)

6.1000Ｘ2000平板式集热器12块

7.配套阀门、过滤器

二、维修改造方案及要求

（一）酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统目前存在的故障问题

1.宾馆主楼太阳能+空气源热泵热水系统（日供50℃热水量24m3/天）

3台空气源热泵机组共6个压缩机目前只有3个正常工作。其中1台热泵无法启动，1台压缩机损坏1个。同时，控制系统的部分仪表已损坏需改造。太阳能集热系统部分集热管真空消失需更换，系统需恢复联动运行。保温水箱因长期未清洗及除垢处理，渗漏严重，已无法维修。

2.仁义楼太阳能+空气源热泵热水系统（日供50℃热水量10m3/天）

1台空气源热泵运行发出异常声响，需全面排查。控制系统线路老化，部分控制元件已损坏，目前无法自动控制。

3.北门男生宿舍太阳能+空气源热泵热水系统（日供50℃热水量1.5m3/天）

自动控制系统已损坏，太阳能集热板已完全报废，保温水箱热水接口丝头已损坏。各种阀结垢严重，不能正常开关。

4.由于金刀峡地区水质较硬，各太阳能热水系统内管道、阀门等设施中结垢较为严重，需对集热管、循环管道、阀门、水泵、水箱等设施全部需要除垢清洗处理，避免循环系统、集热管、闸阀、水箱等结垢堵塞损坏。

（二）维修改造方案及要求

为从根本上解决以上太阳能热水系统稳定运行问题，减少故障发生率，此次维修改造的方案及要求如下：

1.检查金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统辅助加热设备空气源热泵机组的运行状态，对空气源热泵散热翅片进行清洗除尘（关闭热泵电源，用洗涤剂均匀涂抹翅片，10分钟后用加压水枪冲洗）。对压缩机、散热风机进行检查，排除故障，更换已损坏的配件。对空气源热泵的换热系统、R22(氟利昂)进行检查、检测，及时维修、焊补漏点，补充R22(氟利昂)，排除故障，保证空气源热泵的热效率及正常运行。

2.检查金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统各控制系统的仪表及电器元件，进行维修改造，保证各系统定时循环、温差循环、空气源热泵的启动辅助加热等自动控制功能的正常运行。

3.检查金刀峡酒店、仁义楼、索道上站男生宿舍太阳能热水系统各循环系统的阀门、过滤器、循环泵、变频增压泵等设备，对进水阀、电磁阀、水流开关检查，感温探头检测，对循环泵、加压泵、变频泵、过滤器进行保养、维修、更换，并根据行业技术发展和实际需要对循环管路进行优化改造，保证有效正常运行。

4.检查金刀峡酒店、仁义楼男生宿舍太阳能热水系统中太阳能集热系统与辅助加热系统的联动配合运行，更换漏气、发白的全玻璃真空太阳集热管和硅胶圈。

5.拆除金刀峡酒店二楼屋面已渗漏的2个不锈钢保温水箱，重新制作安装方形1个24T不锈钢保温水箱（水箱高度2m，内胆为SUS304不锈钢，底板厚度≥1.5mm，侧1板厚度≥1.5mm，侧2板厚度≥1.2mm，顶板厚度≥1.0mm，外壳为SUS201不锈钢冲压板，厚度≥1.5mm，保温层采用聚氨酯整体发泡，厚度≥50mm，保温水箱顶部设人孔，安装水位计、内外爬梯），甲方同时对原水箱区域楼面进行防水处理。保温水箱开孔位置规范、符合实际的需要。拆除北门男生宿舍已损坏不锈钢保温水箱，重新制作安装1个1.5T圆柱形不锈钢保温水箱。拆除后的旧水箱堆放于甲方指定位置。

6.拆除北门男生宿舍已损坏的平板式太阳能集热器及相关管道，堆放于甲方指定位置。

7.酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统除垢清洗，清洗内容包含太阳能集热管、空气源热泵辅助加热系统及屋面配套循环管道（仅清洗屋面热水循环主管道）。

附件五

金刀峡酒店主楼、仁义楼、北门男生宿舍太阳能热水系统维修改造项目清单

报价表及最高限价表

详见后附电子表格